**Протокол 3/2019**

**заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Дата проведения – **06 августа 2019 года**

Место проведения – администрация сельского поселения «Койгородок», с. Койгородок ул. Советская д. 30

Присутствуют:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Тебеньков Александр Анатольевич | Председатель комиссии, руководитель администрации сельского поселения «Койгородок» |
| 2. | Данилова Ирина Александровна | Секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации сельского поселения «Койгородок» |
| Члены комиссии |
| 4. | Торопова Татьяна Александровна | Глава сельского поселения «Койгородок» - председатель Совета поселения |
| 5. | Вохмина Людмила Александровна | Депутат Совета сельского поселения «Койгородок» |
| 6. | Абаулина Надежда Васильевна | Председатель Койгородской районной организации ветеранов |

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

**Выступили:**

Тебеньков А.А. – Председатель комиссии:

Довел информацию о том, что 15 марта 2019 г. путем рейтингового голосования в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 г. была выбрана общественная территория – ттеритоия у пруда по ул. Советская с. Койгородок. Данная территория была поддержана 49 голосами граждан.

 21 июня 2019 года администрацией сельского поселения "Койгородок" по итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Хачатрян К.М. на сумму 2001,4 тыс. рублей по благоустройству территории у пруда в с. Койгородок.

Проведены работы по устройству дренажей (так как территория в дождливую погоду залита водой), отсыпке песком, укладке бордюров и брусчатки с водостоками. Администрацией поселения в июле проведены работы по отсыпке песком обустроенного в 2018 году тротуара по периметру и швов между брусчаткой с привлечением к труду несовершеннолетних граждан.

Детский комплекс (самый большой уже разобран и передан в школу) будет полностью разобран в связи с истечением эксплуатационного срока. Проводится закуп уличных парковых скамеек и урн.

Администраций был заключен договор на проведение контроля и технической экспертизы .

06 августа 2019 г. ИП Хачатрян К.М. завершил благоустройство территории площадки у пруда.

Экспертная организация провела технической осмотр и составила экспертное заключение, в котором не выявило нарушений при обустройстве данной общественной территории, на основании чего работы были успешно сданы и Администрация поселения приняла данный объект от подрядчика.

В ходе обсуждения **приняты решения**:

1. Принять к сведению итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

2.Итоги опубликовать в интернет – ресурсах и на информационном стенде администрации сельского поселения «Койгородок».

Голосовали: ЗА- 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0.

Председатель комиссии Тебеньков Александр Анатольевич

Секретарь комиссии Данилова Ирина Александровна